Trường Đại học Đà Lạt

Khoa Công nghệ Thông tin

------

ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VIỆC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

Tên đề tài: Xây dựng website quản lý việc tham gia các hoạt động rèn luyện của Sinh viên

Sinh viên thực hiện:

| STT | Họ và tên | MSSV | Lớp | Email Liên Hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Ngọc Hưng | 2212377 | CTK46B | 2212377@dlu.edu.vn |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam Khánh | 2212391 | CTK46B | 2212391@dlu.edu.vn |
| 3 | Trần Vũ Thành Luân | 2212410 | CTK46B | 2212410@dlu.edu.vn |

Giáo viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Trọng Hiếu

I. Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý điểm rèn luyện sinh viên, thực hiện số hóa toàn bộ quy trình quản lý điểm rèn luyện nhằm thay thế các thủ tục giấy tờ thủ công và tạo ra một môi trường quản lý minh bạch, chính xác cho cả nhà trường và sinh viên. Hệ thống được thiết kế để cung cấp cho mỗi sinh viên một dashboard cá nhân tích hợp các tính năng cần thiết để theo dõi điểm số tích lũy, tìm kiếm và đăng ký tham gia các hoạt động rèn luyện, cùng với việc ứng dụng công nghệ mã QR để thực hiện điểm danh một cách tiện lợi và hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống được phát triển để tối ưu hóa quy trình làm việc của đội ngũ Cố vấn học tập thông qua các chức năng phê duyệt sự kiện, xác nhận minh chứng và tự động xuất các báo cáo thống kê chi tiết. Dự án tập trung vào việc xây dựng một quy trình khép kín và tự động từ khâu Ban tổ chức tạo sự kiện, sinh viên thực hiện đăng ký tham gia, sử dụng mã QR để điểm danh, cho đến việc hệ thống tự động tính toán và cộng điểm sau khi sự kiện hoàn tất.

Để đáp ứng yêu cầu của một hệ thống quy mô lớn trong môi trường giáo dục, dự án được phát triển dựa trên kiến trúc vững chắc với khả năng chịu tải cao và triển khai cơ chế phân quyền chặt chẽ theo mô hình Role-Based Access Control để quản lý hiệu quả nhiều vai trò người dùng khác nhau trong hệ sinh thái giáo dục.

II. Nội dung đề tài

- Phát triển hệ thống web giúp sinh viên quản lý điểm rèn luyện, tìm kiếm và tham gia các hoạt động, sự kiện. Hệ thống hỗ trợ nhà trường tạo và quản lý sự kiện.

- Ứng dụng công nghệ QR code để thực hiện điểm danh tự động, giảm thiểu sai sót trong quá trình xác nhận sự tham gia và tối ưu hóa thời gian xử lý.

- Triển khai website với tên miền trên một VPS.

- Viết báo cáo tổng kết về kết quả đạt được, đề xuất các cải tiến cho phiên bản tiếp theo của hệ thống.

III. Phần mềm và công cụ sử dụng

- Visual Studio Code: Phần mềm phát triển mã nguồn cho dự án

- Git, Github: sử dụng để quản lý và lưu trữ mã nguồn

- HTML/CSS, JavaScript: ngôn ngữ lập trình sử dụng

- React.js, Tailwind: sử dụng trong việc phát triển giao diện

- Node.js, Express framework: sử dụng để phát triển mã nguồn ở server

- Docker, Amazon Web Services: tạo môi trường và triển khai website

- PostgreSQL, Prisma: sử dụng để tạo và quản lý dữ liệu

IV. Kế hoạch thực hiện

| STT | Công việc | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nghiên cứu đề tài của đồ án - Viết đề cương đồ án | 12/08/2025 – 19/08/2025 |  |
| 2 | - Phân tích yêu cầu và chức năng của hệ thống - Thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, giao diện | 20/08/2025 – 31/08/2025 |  |
| 3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, các API, cơ chế phân quyền RBAC | 01/09/2025-13/09/2025 |  |
| 4 | Phát triển giao diện cho web và tích hợp QR code cho điểm danh | 14/09/2025-24/09/2025 |  |
| 5 | Báo cáo tiến độ lần 1 | 25/09/2025-30/09/2025 |  |
| 6 | Tích hợp các tính năng quản lý sự kiện, dashboard cá nhân, và tự động hóa quy trình cộng điểm | 01/10/2025-04/11/2025 |  |
| 7 | Báo cáo tiến độ lần 2 | 05/11/2025-10/11/2025 |  |
| 8 | Kiểm thử và triển khai hệ thống trên VPS | 11/11/2025-15/11/2025 |  |
| 9 | Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống | 16/11/2025-18/11/2025 |  |
| 10 | Sửa chữa, hoàn thiện đồ án Nộp bản thảo đồ án chuyên ngành | 19/11/2025-24/11/2025 |  |
| 11 | Báo cáo đồ án theo hội đồng | 25/11/2025-30/11/2025 |  |

V. Dự kiến kết quả đạt được

- Tạo ra website hoàn chỉnh với giao diện có thể responsive và hoạt động trên nhiều thiết bị.

- Quy trình quản lý điểm rèn luyện được tự động hoá từ khâu tạo sự kiện đến cộng điểm cho sinh viên.

- Website được triển khai lên Virtual Private Server (VPS) và có tên miền để truy cập

VI. Tài liệu tham khảo

[1] M. Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Boston: Addison-Wesley, 2002.

[2] R. C. Martin, Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design, Upper Saddle River: Prentice Hall, 2017.

[3] L. Chen, M. Wang, and K. Liu, "Scalable Web Architecture for Educational Management Systems," International Journal of Educational Technology, vol. 15, no. 2, pp. 123-140, 2023.

[4] P. Johnson, "QR Code Integration in Student Management Systems," Educational Technology Research, vol. 25, no. 3, pp. 78-92, 2023.

[5] A. Kumar and S. Patel, "Role-Based Access Control Implementation in Web Applications," ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 8, pp. 1-35, 2022.

Đà Lạt, ngày 	 tháng 	 năm 2025

Giáo viên hướng dẫn	SV Thực hiện

(Ký tên)	(Ký tên)

BCN Khoa	Tổ trưởng Bộ môn

(Ký tên)	(Ký tên)